|  | Додаток 3 до Програми |
| --- | --- |

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ 
виконання Загальнодержавної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро на період до 2021 року

| Найменування завдання | Найменування показника | Одиниця виміру | Значення показника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | усього | у тому числі за роками |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | перший етап |  |  |  | другий етап |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

| Забезпечення розвитку меліорації земель і поліпшення екологічного стану зрошуваних та осушених угідь, управління водними ресурсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Утримання водогосподарсько-меліоративного комплексу | площа земель, на якій забезпечено гарантоване отримання врожаїв сільськогосподарських культур | тис. гектарів | 27855,9 | 2590 | 2665,8 | 2817,4 | 2978,5 | 3154,2 | 3200 | 3350 | 3500 | 3600 |
|  | кількість розробленої науково-технічної документації та нормативних актів | одиниць | 107 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 |
| 2. Забезпечення сталого функціонування та екологічної безпеки меліоративних систем | площа земель, на якій проведена реконструкція інженерної інфраструктури зрошувальних систем | тис. гектарів | 645,5 | 52,2 | 60,4 | 65 | 70,8 | 77,2 | 79 | 84 | 79,4 | 77,5 |
|  | площа земель, на якій збудовані та реконструйовані системи крапельного зрошення | -“- | 171,5 | 10,9 | 14,7 | 17,7 | 20,4 | 23,3 | 24 | 26 | 20,2 | 14,3 |
|  | кількість придбаної поливної техніки | одиниць | 7726 | 733 | 815 | 919 | 1046 | 1207 | 980 | 900 | 695 | 431 |
|  | площа земель, на якій проведена реконструкція інженерної інфраструктури осушувальних систем | тис. гектарів | 195,2 | 16,5 | 18,4 | 20,6 | 22,8 | 23,8 | 25 | 26,8 | 24,9 | 16,4 |
|  | кількість захищених сільських населених пунктів | одиниць | 181 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 |
| 3. Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення управління водними ресурсами і проведення моніторингу вод | кількість розроблених планів | -“- | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | кількість здійснених заходів | -“- | 600 | 65 | 67 | 65 | 68 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
|  | кількість проведених вимірювань показників якості води | тис. одиниць | 1450 | 153 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 163 |
| Першочергове забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Спорудження систем питного водопостачання | протяжність групових водопроводів з розвідною мережею | кілометрів | 726 | 50 | 53 | 60 | 60 | 90 | 90 | 100 | 108 | 115 |
|  | кількість сільських населених пунктів, у яких збудовані та реконструйовані локальні водопроводи | одиниць | 41 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 2. Забезпечення розвитку систем водовідведення | кількість сільських населених пунктів, у яких збудовані каналізаційні мережі і мережі водовідведення | -“- | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 3. Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення водопостачання і водовідведення у маловодних регіонах та територіях, де якість води не відповідає нормативам екологічної безпеки та санітарним нормам | кількість розроблених паспортів джерел та об’єктів водопостачання і водовідведення | -“- | 1060 | 70 | 70 | 100 | 100 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|  | потужність джерел підземних вод | тис. куб. метрів | 142 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 22 | 25 | 12 | 12 |
|  | кількість створених та реорганізованих виробничо-експлуатаційних баз | одиниць | 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 |
|  | кількість розробленої наукової документації та нормативно актів | одиниць | 29 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| Захист сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт гідротехнічних споруд, захисних протипаводкових дамб, берегоукріплювальних споруд, розчищення та регулювання русел річок і водойм, відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок і водойм | кількість збудованих, реконструйованих та відремонтованих гідротехнічних споруд | одиниць | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
|  | протяжність збудованих та реконструйованих берегоукріплювальних споруд | кілометрів | 28,4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 2,6 | 3,4 | 3,8 | 4 | 5 | 6,3 |
|  | протяжність збудованих, реконструйованих та відремонтованих захисних протипаводкових дамб | -“- | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
|  | протяжність розчищених та врегульованих русел річок і водойм | -“- | 726,8 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 100,8 | 121 | 121 |
|  | утримання та відновлення захисних гідротехнічних споруд на дніпровських водосховищах | кілометрів | 201 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 25 | 26 | 25 | 28 |
| 2. Зменшення інтенсивності поверхневого стоку | площа урбанізованих сільських територій, на якій збудовані контурно-меліоративні системи | гектарів | 89,1 | 3,2 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
|  | площа земель, на якій заліснені прибережні захисні смуги, здійснені агротехнічні, агролісомеліоративні, протиерозійні заходи | -“- | 2578 | 286,8 | 286,4 | 286,4 | 286,4 | 286,4 | 286,4 | 286,4 | 286,4 | 286,4 |
|  | відсоток створених (установлених) прибережних смуг вздовж річок і водойм | відсотків | 100 | 20 | 18 | 20 | 22 | 20 |  |  |  |  |
| 3. Удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення захисту від шкідливої дії вод | кількість проведених науково-дослідних робіт | одиниць | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|  | кількість проведених проектно-вишукувальних робіт | -“- | 536 | 94 | 83 | 83 | 83 | 83 | 81 | 78 | 80 | 81 |
|  | кількість створених та реконструйованих виробничих баз | одиниць | 18 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 1 |
|  | кількість придбаних технічних засобів | -“- | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 |
|  | кількість реконструйованих споруд і введених в експлуатацію засобів вимірювання і обладнання для проведення гідрометеорологічних спостережень | -“- | 288 | 32 | 34 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Комплексний протипаводковий захист у басейнах річок Дністра, Пруту та Сірету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Будівництво та реконструкція дамб, берегоукріплювальних споруд та регулювання русел річок | протяжність збудованих дамб | кілометрів | 200 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 29 |
|  | протяжність збудованих та реконструйованих берегоукріплювальних споруд | -“- | 85,4 | 16 | 22,3 | 18,9 | 5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 5,6 |
|  | протяжність врегульованих русел річок | -“- | 323 | 22 | 22 | 22 | 23 | 33 | 33 | 56 | 56 | 56 |
| 2. Будівництво акумулювальних протипаводкових ємностей у гірських та рівнинних частинах річок, польдерів та протипаводкових водосховищ | кількість збудованих протипаводкових ємностей у гірських частинах річок | одиниць | 9 | 1 |  | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | кількість збудованих протипаводкових ємностей у рівнинних частинах річок | -“- | 10 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|  | кількість збудованих польдерів | -“- | 7 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | кількість збудованих протипаводкових водосховищ | -“- | 7 | 1 |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |
|  | кількість реконструйованих протипаводкових водосховищ | -“- | 9 |  | 1 |  |  | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 3. Зменшення інтенсивності поверхневого стоку | площа земель, на якій проведена контурна меліорація | -“- | 258,9 | 26,3 | 34,7 | 25 | 50 | 56,8 | 46,1 | 20 |  |  |
|  | площа земель, на якій винесені в натуру (на місцевості) водоохоронні зони та прибережні захисні смуги | -“- | 3110,7 | 622,14 | 933,21 | 933,21 | 622,14 |  |  |  |  |  |
|  | площа земель, на якій заліснені та залужені прибережні захисні смуги | гектарів | 74,3 | 4,3 | 6 | 6,8 | 8,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
|  | площа земель, на якій здійснені протиерозійні заходи | одиниць | 436,7 | 39,1 | 43,6 | 31,9 | 45,1 | 37 | 60 | 60 | 60 | 60 |
|  | кількість рибогосподарських ставків, на яких здійснені протипаводкові заходи | -“- | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |  |  |  |  |
|  | відсоток створених (установлених) прибережних смуг вздовж річок і водойм | відсотків | 100 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 |  |  |  |  |
| 4. Застосування сучасних методів прогнозування розвитку паводків, інформування населення про можливість виникнення паводків | кількість гідрометеорологічних постів, на яких упроваджені сучасні технічні засоби і технології | одиниць | 68 | 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 17 |  |  |
|  | кількість збудованих та реконструйованих гідрологічних постів | -“- | 28 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | площа земель, на якій оновлені топографічні карти | тис. кв. кілометрів | 46 | 20 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість складених топографічних карт | номенклатурних аркушів | 1904 | 952 | 952 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | площа земель, на якій уточнені зони затоплення вздовж річок | гектарів | 478,5 | 290 | 188,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість здійснених заходів | одиниць | 9 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |  |  |
|  | кількість створених систем | -“- | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5. Будівництво та реконструкція протизсувних і протиселевих споруд | площа земель, на якій здійснені протизсувні заходи | гектарів | 426,3 | 10,5 | 14,8 | 14,8 | 20,3 | 13,7 | 112,6 | 131,5 | 97,6 | 60,5 |
|  | кількість збудованих протиселевих споруд | одиниць | 651 | 40 | 56 | 77 | 76 | 93 | 159 | 150 |  |  |
|  | кількість відбудованих мостів | -“- | 3 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | протяжність збудованих та реконструйованих автомобільних доріг місцевого значення | кілометрів | 62,1 | 4,1 | 5,5 | 3,9 | 7 | 7,1 | 20 | 14,5 |  |  |
| 6. Удосконалення організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення протипаводкового захисту | кількість осіб, яких необхідно переселити із зон ризику використання земель у межах території можливого затоплення | осіб | 15473 | 1263 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 3000 | 3126 |  |  |
|  | кількість водозаборів питного водопостачання, на яких проведені роботи із захисту | одиниць | 3 | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість створених та реконструйованих виробничих баз | -“- | 53 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 |  |  |
|  | кількість запроектованих акумулювальних ємностей у комплексі з гідроелектростанціями | -“- | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |  |  |
|  | відсоток визначених місць для встановлення об’єктів малої гідроенергетики | відсотків | 69 | 23 | 23 | 23 |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість розробленої наукової документації | одиниць | 341 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 75 | 55 | 55 |
|  | кількість розроблених проектів та проведених наукових досліджень | одиниць | 56 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |
| Комплексний протипаводковий захист у басейні р. Тиси у Закарпатській області |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Будівництво та реконструкція дамб, берегоукріплювальних споруд і регулювання русел річок | протяжність збудованих, реконструйованих та відремонтованих дамб | кілометрів | 461,1 | 37 | 41 | 46,3 | 52,5 | 53,5 | 53,5 | 57 | 60 | 60,3 |
|  | протяжність збудованих та реконструйованих берегоукріплювальних споруд | -“- | 90,9 | 7,3 | 15 | 14 | 14 | 14 | 10 | 9,6 | 7 |  |
|  | протяжність розчищених та врегульованих русел річок і водойм | -“- | 40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 |
|  | кількість збудованих, реконструйованих та відремонтованих гідротехнічних споруд | -“- | 30 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| 2. Будівництво акумулювальних протипаводкових ємностей у гірських та рівнинних частинах річок, польдерів та протипаводкових водосховищ | кількість збудованих протипаводкових польдерів | одиниць | 5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
|  | кількість збудованих протипаводкових ємностей | -“- | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
|  | кількість реконструйованих водосховищ | -“- | 5 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 3. Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення протипаводкового захисту | кількість проведених науково-дослідних робіт | -“- | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 |
|  | кількість створених та реконструйованих виробничих баз | -“- | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 |
|  | кількість придбаних технічних засобів | -“- | 140 | 12 | 14 | 20 | 14 | 19 | 19 | 22 | 10 | 10 |
|  | кількість створених та реконструйованих споруд | -“- | 31 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | кількість осіб, яких необхідно переселити із зон ризику використання земель у межах території можливого затоплення | осіб | 124 | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  | 100 |
|  | площа земель, на якій визначені зони можливого затоплення | гектарів | 31,4 |  |  |  |  |  | 15 | 16,4 |  |  |
|  | відсоток створених (утворених) прибережних смуг вздовж річок і водойм | відсотків | 100 | 20 | 18 | 18 | 21 | 23 |  |  |  |  |
| 4. Будівництво та реконструкція протизсувних і протиселевих споруд | площа земель, на якій здійснені протиерозійні заходи | гектарів | 4349 | 434 | 501 | 517 | 510 | 524 | 520 | 522 | 485 | 336 |
|  | кількість збудованих протиселевих споруд | одиниць | 58 | 8 | 8 | 5 | 5 | 10 | 11 | 11 |  |  |
| 5. Удосконалення системи спостереження та прогнозування паводків | кількість створених та впроваджених вимірювачів | -“- | 1120 | 90 | 140 | 135 | 145 | 150 | 150 | 150 | 90 | 70 |
| Екологічне оздоровлення басейну річки Дніпро та поліпшення якості питної води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Упорядкування споруд водовідведення | потужність очисних споруд водовідведення | тис. куб. метрів на добу | 435 | 20 | 30 | 35 | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 |
| на об’єктах житлово-комунального господарства, господарських об’єктах, урбанізованих територіях | протяжність збудованих та реконструйованих каналізаційних мереж водовідведення | кілометрів | 990 | 70 | 75 | 85 | 90 | 95 | 105 | 110 | 115 | 120 |
|  | потужність очисних споруд водовідведення | тис. куб. метрів на добу | 332 | 21 | 24 | 28 | 31 | 35 | 42 | 49 | 51 | 51 |
|  | кількість розроблених галузевих науково-технічних та інвестиційних проектів з демінералізації шахтних вод та зниження впливу на навколишнє природне середовище накопичувачів промислових відходів | одиниць | 8 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | кількість розроблених місцевих інвестиційних проектів з очищення фільтрату міських звалищ | -“- | 8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | площа земель, на якій збудовані протиерозійні гідротехнічні споруди та здійснені агротехнічні протиерозійні заходи | тис. гектарів | 47 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 |
|  | площа земель, на якій здійснені заходи з консервації | тис. гектарів | 815 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | 95 | 95 |
|  | кількість збудованих та реконструйованих споруд зливової каналізації | одиниць | 35 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | протяжність мереж зливової каналізації | кілометрів | 370 | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 75 |
| 2. Забезпечення екологічно безпечного функціонування дніпровських водосховищ | кількість вселених дворічок рослиноїдних та аборигенних риб | млн. штук | 27 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. Запобігання забрудненню підземних вод | кількість спостережних пунктів, на яких проводиться моніторинг | одиниць | 4095 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| 4. Створення більш чистого виробництва, замкнутих (безстічних) систем виробничого водопостачання, впровадження мало- і безводних технологій, забезпечення повторного використання стічних вод | потужність споруд оборотного водопостачання об’єктів господарювання | тис. куб. метрів на добу | 597 | 55 | 59 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 |
|  | кількість підприємств, на яких створені системи більш чистого виробництва | одиниць | 192 | 7 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| 5. Зменшення впливу радіоактивного забруднення на водні об’єкти у зонах відчуження і безумовного (обов’язкового) відселення | кількість споруд та меліоративних систем, на яких проведені ремонтно-відновлювальні роботи | одиниць | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 6. Відродження та підтримання сприятливого гідрологічного стану річок та водойм | відсоток створених (установлених) прибережних смуг вздовж річок і водойм | відсотків | 100 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
|  | відсоток упорядкованих прибережних захисних смуг | -“- | 100 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 |
|  | площа земель, на якій створені об’єкти природно-заповідного фонду | тис. гектарів | 806 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 83 |
| 7. Удосконалення нормативно-правової бази та організаційної структури водогосподарського комплексу для забезпечення екологічного оздоровлення басейну р. Дніпра | кількість проведених науково-дослідних робіт | одиниць | 60 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  | кількість розроблених нормативних актів | -“- | 27 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | кількість створених баз даних для геоінформаційної системи басейну р. Дніпра | -“- | 6 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | кількість обладнаних пунктів спостереження та аналітичних лабораторій транскордонного гідрологічного моніторингу і моніторингу якості вод | -“- | 13 |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | кількість здійснених просвітницьких та інформаційних заходів | -“- | 165 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | кількість розроблених планів заходів з відновлення водних об’єктів | -“- | 80 |  | 2 | 5 | 5 | 22 | 23 | 23 |  |  |
|  | кількість виданих посібників, підручників, бюлетенів, альманахів | -“- | 40 |  | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |