УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XVI сесія XXIV скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 24.09.2003р. № 195/03

м. Харків

Про затвердження Програми невідкладних заходів будівництва полігону твердих побутових відходів для потреб міста Харкова у Писаренковому Яру Харківського району Харківської області на 2003-2007 роки

З метою вирішення негайної потреби видалення та захоронення твердих побутових відходів, що утворюються на території міста Харкова, на виконання вимог Законів України “Про відходи”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, на підставі ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись ст. 59 зазначеного Закону та ст.29 Статуту територіальної громади міста Харкова, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити Програму невідкладних заходів будівництва полігону твердих побутових відходів для потреб міста Харкова у Писаренковому Яру Харківського району Харківської області на 2003-2007 роки (додається).

- Організацію виконання та забезпечення контролю за виконанням Програми покласти на Головне управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради.

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії Харківської міської ради та секретаря Харківської міської ради                  Воронова М.М.

# Міський голова									В. Шумілкін

#### О.Гуслєва

###### Додаток

до рішення XVI сесії Харківської міської ради XXIV скликання “Про затвердження Програми невідкладних заходів будівництва полігону твердих побутових відходів для потреб міста Харкова у Писаренковому Яру Харківського району Харківської області на 2003-2007 роки” від 24.09.2003р. № ____/03

ПРОГРАМА

невідкладних заходів будівництва полігону твердих побутових відходів для потреб міста Харкова у Писаренковому Яру Харківського району Харківської області на 2003-2007 роки

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма невідкладних заходів будівництва полігону твердих побутових відходів для потреб міста Харкова у Писаренковому Яру Харківського району Харківської області на 2003-2007 роки (надалі - Програма) ґрунтується на основних засадах організації належного санітарно-епідеміологічного стану міста та розроблена на підставі законів України “Про відходи”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, рішення IV сесії Харківської міської ради XXIII скликання від 18.11.98 «Про поліпшення санітарно-епідеміологічного стану міста Харкова»; рішення XIV сесії Харківської міської ради XXIII скликання від 29.03.2000р. “Про затвердження Комплексної програми поліпшення санітарно-епідемічного стану м. Харкова”.

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

2.1 Метою Програми визначаються невідкладні заходи щодо будівництва полігону твердих побутових відходів для потреб міста Харкова ємністю 10 млн. м3 на базі існуючого полігону твердих побутових відходів акціонерного товариства закритого типу “Підприємство Харківського району “Перероблюючий завод””.

Програма спрямована на зниження шкідливого впливу відходів на навколишнє середовище та мешканців міста шляхом своєчасного видалення та захоронення твердих побутових відходів, що утворюються на території міста.

2.2 Основні завдання Програми:

- зниження шкідливого впливу твердих побутових відходів на навколишнє природне середовище та мешканців міста;

- визначення відповідних заходів, що направлені на створення системи збору, сортування, знешкодження та видалення відходів, що утворюються на території міста, та на зменшення обсягів утворення відходів, із зазначенням джерел та обсягів фінансування;

- забезпечення захоронення на полігоні усього об’єму твердих побутових відходів, що утворюються у місті;

- забезпечення безпечного складування твердих побутових відходів із застосуванням сучасних технологій та стандартів:

- системи герметизації дна полігону;

- дренажної системи для збору фільтрату;

- системи збору та відведення опадів;

- системи збору газу;

- системи вхідного контролю;

- внутрішньої інфраструктури, адміністративно-господарських та виробничих приміщень.

3. ЗАХОДИ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

3.1 З метою контролю за процесом видалення та захоронення твердих побутових відходів, що утворюються на території міста, контролю за формуванням тарифів на захоронення твердих побутових відходів, Харківська міська рада уповноважує управління з будівництва, ремонту та реконструкції міста Головного управління житлово-комунального господарства укласти договір про сумісну діяльність з акціонерним товариством закритого типу “Підприємство Харківського району “Перероблюючий завод””, якому надається земельна ділянка загальною площею 29,2 га.

При цьому основними умовами договору про сумісну діяльність є:

- на період будівництва внеском у сумісну діяльність за договором про сумісну діяльність з будівництва полігону є:

з боку акціонерного товариства закритого типу “Підприємство Харківського району “Перероблюючий завод”:

- право оренди земельної ділянки, отриманої у встановленому земельним законодавством України порядку та договору оренди земельної ділянки для будівництва та експлуатації полігону твердих побутових відходів, площею 29,2 га;

- власні кошти;

- отримання всіх необхідних дозволів та погоджень з будівництва полігону та початку його експлуатації;

- організація сумісної діяльності, у тому числі ведення бухгалтерського обліку та податкового обліку, касових та розрахункових операцій тощо;

з боку Харківської міської ради:

- кошти бюджету міста Харкова;

Частки у спільному майні після введення полігону твердих побутових відходів в експлуатацію підлягають оформленню у встановленому законом порядку.

- грошові та інші майнові внески учасників договору, а також майно, створене або придбане в результаті їх сумісної діяльності, є спільною власністю сторін. Учасник договору про сумісну діяльність не вправі розпоряджатись створеним або придбаним майном без згоди інших учасників. Права сторін, організаційні та фінансові питання визначаються договором про сумісну діяльність.

  - Перелік та обсяги фінансування робіт.

| Роботи | Фінансування робіт по рокам, тис. грн. |  |  |  |  | УСЬОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 р. | 2004 р. | 2005 р. | 2006 р. | 2007 р. |  |
| Проектування полігону твердих побутових відходів, | 680 | 1 120 | - | - | - | 1 800 |
| в тому числі: - кошти міського бюджету | 680 | 1 120 | - | - | - | 1 800 |
| Будівництво полігону твердих побутових відходів, | 500 | 17 000 | 18 000 | 16 000 | 9 000 | 60 500 |
| в тому числі: - кошти міського бюджету | - | 10 000 | 6 000 | 5 000 | 1 000 | 22 000 |
| - кошти державного бюджету | 500 | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 2 000 | 16 500 |
| - залучені кошти | - | 3 000 | 7 000 | 6 000 | 6 000 | 22 000 |
| Разом по рокам | 1 180 | 18 120 | 18 000 | 16 000 | 9 000 | 62 300 |

3.3 Експлуатація полігону твердих побутових відходів.

Завершення будівництва та введення в експлуатацію нового полігону твердих побутових відходів у встановленому законодавством порядку планується у 2007 році.

Належним чином оформлена частка територіальної громади міста Харкова у спільному майні – полігоні твердих побутових відходів передається у повне господарське відання  комунальному підприємству “Муніципальна компанія поводження з відходами”, яке укладає з акціонерним товариством закритого типу “Підприємство Харківського району “Перероблюючий завод” договір про сумісну діяльність з експлуатації полігону.

Контроль за належною експлуатацією, у тому числі дотриманням санітарних та природоохоронних норм здійснюється як уповноваженими державними органами, так і Харківською міською радою та її виконавчими органами.

4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

4.1 Реалізація Програми дозволить забезпечити:

- безперебійне видалення та захоронення твердих побутових відходів, утворюваних на території міста Харкова, що значно покращить санітарно-епідеміологічний стан у місті;

- дотримання санітарних та екологічних вимог, які застосовуються до будівництва та експлуатації полігону твердих побутових відходів,

- контроль Харківської міської ради та її виконавчих органів за експлуатацію полігону твердих побутових відходів та розміром тарифів на послуги із видалення та захоронення твердих побутових відходів.

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1 За результатами реалізації Програми Головне управління житлово-комунального господарства Харківської міської ради щорічно звітує перед міською радою.

5.2 За пропозиціями Головного управління житлово-комунального господарства до Програми рішенням Харківської міської ради вносяться відповідні  зміни і доповнення.

### Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради – начальник Головного управління житлово-комунального господарства						Є. Гриневич