УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XVІІІ сесія XXIV скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 24.12.2003 р. № 270/03

м. Харків

Про продовження строків будівництва

(реконструкції)

На підставі ст. 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст.ст. 116, 124 Земельного кодексу України, ст. 27 Закону України “Про оренду землі”, ст. 12 Закону України “Про основи містобудування”, керуючись ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та ст. 29 Статуту територіальної громади міста Харкова, Харківська міська рада

ВИРІШИЛА:

- Продовжити строки будівництва (реконструкції) об’єктів юридичним та фізичним особам згідно з додатком.

2. Головному управлінню містобудування, архітектури та земельних відносин визначити орендну плату за користування земельними ділянками, що надані у встановленому порядку, при укладанні договорів оренди землі.

3. Зазначеним особам:

3.1. Виконати технічні умови управління соціально-економічного розвитку, планування та обліку по пайовій участі у розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста.

3.2. Звернутися до Головного управління містобудування, архітектури та земельних відносин для оформлення договорів оренди землі.

3.3. Після закінчення будівництва виконати виконавчу зйомку об’єктів, підвідних інженерних мереж та благоустрою.

3.4. Об’єкти будівництва здати до експлуатації чинним порядком.

4. Попередити  зазначених осіб:

4.1. Що земельні ділянки для експлуатації об’єктів будуть надані окремими рішеннями після прийняття їх до експлуатації.

4.2. Щодо необхідності здійснення благоустрою прилеглої до об’єкта території згідно з робочим проектом, зокрема приведення її у стан не гірший ніж до початку будівництва (реконструкції).

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Харківської міської ради з питань містобудування та земельних відносин та на  секретаря Харківської міської ради Воронова М.М.

Міський голова									В. Шумілкін

О. Гуслєва

Додаток

до рішення ХVІІІ сесії Харківської міської ради ХХІV скликання “Про продовження строків будівництва (реконструкції)” від  24.12.2003 р. №_____/03

# Перелік об’єктів юридичних та фізичних осіб, яким надано дозвіл на продовження строків будівництва (реконструкції):

1. ПФ «Автобудсервіс» - надати в оренду земельну ділянку, строком до  01.09.2004 р. для завершення будівництва тимчасової відкритої автостоянки на 50 м/місць по вул. Динамівській, 5А, в межах договору оренди земельної ділянки від 15.11.2001 р. №294/01.

2. ТОВ “Лідер” - надати у оренду земельну ділянку у розмірі та в межах договора оренди земельної ділянки від 26.09.2003 р. №7925/03  по вул. Полтавський шлях, 177А строком до 01.07.2004 р. для завершення будівництва тимчасового павільйону очікування міського транспорту з вбудованим об’єктом дрібно-роздрібної торгівлі.

3. ТОВ “Алком” - поновити  з 31.12.2003 р. до 31.12.2004 р. право оренди земельної ділянки по  вул. Ахсарова (зупинка трол. “Кооператор”) в межах та на умовах договору оренди землі від 20.02.2003 р. № 6305/03 для будівництва торгового майданчика.

4. ВАТ “МЖК Інтернаціоналіст” - надати в   оренду   земельну   ділянку  по пр.Московському, 64-А, площею 0,850 га,  в межах договору оренди від 15.11.2002 р. №8805/02, для завершення будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями до 01.01.2005 р.:

– вбудовано-прибудовані приміщення з розміщенням: в дво-поверховій прибудові магазинів промислових товарів; у вбудованих приміщеннях на 1-му поверсі 5-ої секції житлового будинку – магазину одягу, магазину промислових товарів та офісу;

– 1, 2 секції житлового будинку.

5. ТОВ “Імпакт ЛТД” - надати в   оренду   земельну   ділянку  по вул. Командарма Уборевича, 32, площею 0,1040 га,  в межах договору оренди від 17.07.2003 р. № 7548/03, для продовження будівництва 2-х поверхового комплексу магазину з кафе  до   01.11.2004 р.

6. ПФ “ЛІНА” - надати  в   оренду   земельну   ділянку  по пр.Правди, 5, площею 0,0340 га, в межах договору оренди від 27.09.2001 р. № 190/01, для продовження будівництва літнього кафе з торговельним павільйоном до 01.12.2004 р.

7. ТОВ фірмі “Кастор” - надати в оренду земельну ділянку у розмірі та в межах договора оренди земельної ділянки від 04.04.2003 р. №6624/03 по вул. Артема, 50-А строком до  31.12.2004 р. для завершення реконструкції літнього кафе з майданчиком під стаціонарне кафе.

8. ПП “СФЕН-1” - поновити  з 14.12.2003 р. до 31.05.2005 р. право оренди земельної ділянки по  пр. Гагаріна, 165  в межах та на умовах договору оренди землі від 29.11.2002 р. № 6907/02  для будівництва культурно-розважального та спортивно-молодіжного комплексу.

9. ТОВ «Фірма «Рогань» - надати, у оренду земельну ділянку у розмірі та в межах договора оренди земельної ділянки від 22.03.2002 р. № 112/02 по вул. Роганській, 155 строком до 01.12.2005 р. для будівництва цеха по виробництву гофротари.

10. НВА «СПЕЦРЕМСТРОЙ» - надати, у оренду земельну ділянку у розмірі та в межах договора оренди земельної ділянки від 13.03.2001 р.              № 35/01 по вул. Муромській строком до 01.12.2005 р. для завершення будівництва складу, побутових приміщень, відкритого складу, автостоянки.

11. Фірмі “Норма” в формі ТОВ - надати земельну ділянку в межах та на умовах договору оренди земельної ділянки від 18.11.2003 р. № 7933/03  для будівництва магазину-кафе з літнім майданчиком по вул. Полтавський Шлях (Жовтневий гідропарк) строком до 31.12.2004 р.

11.1. До початку будівництва:

11.1.1. Одержати архітектурно-планувальне завдання на розробку робочого проекту в управлінні містобудування та архітектури.

11.1.2. Розробити та погодити робочий проект  на будівництво об'єкту в установленому порядку.

11.1.3. Зареєструвати об'єкт будівництва в інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю головного управління містобудування,  архітектури та земельних відносин.

11.2. Попередити фірму “Норма” в формі ТОВ, що на вказаній земельній ділянці заборонена діяльність, що перешкоджає використанню її за призначенням, або може негативно вплинути на природний стан цих земель.

12. ДП “Нафта-Харків” - надати в оренду земельну ділянку по вул. Гвардійців Широнінців ріг вул. Дружби Народів в межах договору оренди землі від 08.09.2003 р. № 7565/03 для завершення будівництва стаціонарної АЗС.

Будівництво здійснити до 01.12.2005 р.

13. ТОВ “Харків-Петрол” - надати в оренду земельну ділянку по вул. Роганській, 132-А в межах договору оренди землі від 11.02.2002 р. № 31/02 для будівництва стаціонарної АЗС з пунктом по продажу супутніх товарів з розташуванням спеціальних конструкцій, призначених для розміщення реклами робіт.

Будівництво здійснити до 01.12.2005 р.

14. ТОВ “Харків-Петрол” - надати в оренду земельну ділянку по пр. Косіора (біля ГБК “Дизель”) в межах договору оренди землі від 30.05.2003 р. № 8520/03 для будівництва стаціонарної АЗС з пунктом по продажу супутніх товарів з розташуванням спеціальних конструкцій, призначених для розміщення реклами робіт.

Будівництво здійснити до 01.12.2005 р.

15. СПД ФО Покотилу А.М. - надати, у оренду земельну ділянку у розмірі та в межах договору оренди земельної ділянки від 07.06.2002 р. № 191/02 вул. Камській (ріг вул. Полтавський шлях, 153) строком до 01.12.2005 р. для будівництва стаціонарного павільйону з літнім майданчиком – кафе.

16. ВКФ “КВІМ” у формі ТОВ - надати в оренду земельну ділянку по вул. Харківських Дивізій ріг вул. Танкопія в межах договору оренди землі від 26.02.2003 р. № 8504/03 для будівництва АЗС з магазином супутніх товарів з продуктовою групою строком до 01.12.2004 р. (але не пізніше прийняття об’єкту до експлуатації) для завершення будівництва.

17. ФГ “Кегичівське” - надати в   оренду   земельну   ділянку  по вул. Уборевича, 16, площею 0,0080 га,  в межах договору оренди від 21.05.2003 р. №7534/03, для завершення будівництва тимчасового “Будиночку хліба” до 01.01.2005 р.

18. Релігійній громаді Свято - Різдва Христового - надати, у оренду земельну ділянку у розмірі та в межах договору на право тимчасового користування землею від 26.11.2001 р. № 2589 по вул. Дерев’янка строком до 01.12.2005 р. для завершення будівництва гостьової автостоянки та благоустрою.

19. ТОВ «Мега-Нафтосервіс» - надати, у оренду земельну ділянку у розмірі та в межах договора оренди земельної ділянки від 31.10.2003 р. №8696/03 по вул. Шевченка, 9 строком до 01.12.2004 р. для завершення будівництва стаціонарної АЗС.

Начальник Головного

управління   містобудування, архітектури

та  земельних відносин                                                              В.Бобровський

## Перелік депутатів

1. ПФ «Автобудсервіс» - деп. міської ради по 2 окр. Топчій В.О.

2. ТОВ “Лідер” - деп. міської ради по 14 окр. Ларченко В.М.

3. ТОВ “Алком” - деп. міської ради по 9 окр. Хяннікяйнен О.І.

4. ВАТ “МЖК Інтернаціоналіст” – деп. міської ради по 71 окр. Гончарова Н.С.

5. ТОВ “Імпакт ЛТД” – деп. міської ради по 53 окр. Жорнік А.М.

6. ПФ “ЛІНА” - деп. міської ради по 1 окр. Гунченко А.А.

7. ТОВ фірмі “Кастор” – деп. міської ради по 18 окр. Кеворкян К.Е.

8. ПП “СФЕН-1” - деп. міської ради по 30 окр. Безщасний О.Л.

9. ТОВ “Фірма “Рогань” – деп. міської ради по 62 окр. Мальцев О.Т.

10. НВА «СПЕЦРЕМСТРОЙ» - деп. міської ради по 21 Заболотний В.О.

11. Фірмі “Норма” в формі ТОВ –  деп. міської ради по 17 окр. Кульєв О.М.

12. ДП “Нафта-Харків” - деп. міської ради по 55 окр. Вировець І.І.

13. ТОВ “Харків-Петрол” – деп. міської ради по 62 окр. Мальцев О.Т.

14. ТОВ “Харків-Петрол” – деп. міської ради по 63 окр. Підкопай А.М.

15. СПД ФО Покотилу А.М. - деп. міської ради по 15 окр. Петросов В.А.

16. ВКФ “КВІМ” – деп. міської ради по 65 окр. Андрійчук Є.І.

17. ФГ “Кегичівське” - деп. міської ради по 55 окр. Вировець І.І.

18. Релігійній громаді Свято - Різдва Христового - деп. міської ради по 6 окр. Гавриш Т.С.

19. ТОВ «Мега-Нафтосервіс» - деп. міської ради по 19 окр. Бондаренко Г.І.