Додаток 1

## Капітальний ремонт і заміна конструктивних елементів та інженерного обладнання житлових будинків комунальної власності та ЖБК

Технічний стан житлового фонду м. Харкова на початок 2003 р. характеризувався високим коефіцієнтом зносу (понад 40%), а в деяких районах міста фізичний знос складав понад 55%. Значна частина житлових будинків знаходиться в аварійному стані, небезпечному для подальшого їх використання за призначенням.

Причина катастрофічного стану житлового фонду – відсутність капітального ремонту через брак коштів. Єдиним джерелом фінансування є асигнування з бюджету. За останні п’ять років фактично профінансовано витрат на капітальний ремонт житлового фонду на 5-20 % від нормативної потреби. Щорічні недоремонти житлового фонду призвели його до критичного стану.

Конче необхідне удосконалення законодавства з фінансування відтворення житлового фонду. Згідно з діючим законодавством капітальний ремонт повинен здійснюватись за рахунок бюджетних коштів, яких щорічно не вистачає.

Для відтворення житлового фонду треба розробити програму “Капітальний ремонт житлового фонду міста Харкова”, а для його реалізації заснувати міський фонд і розробити Положення про формування та використання його коштів.

Джерелами наповнення міського фонду мають бути:

- кошти населення, отримані від включення до квартирної плат витрат на проведення капітального ремонту та реконструкції житла, згідно з нормативними актами;

- плата за найм житла;

- плата за оренду нежитлових приміщень;

- частина податку на землю;

- бюджетні кошти;

- фінансові кошти від реалізації облігацій, що випущені міськими органами влади для підтримки програми “Капітальний ремонт житлового фонду міста Харкова”

- інші.

Слід також широко використовувати кредит (іпотечний, комерційних банків, населення).

Фізичний знос житлового фонду, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади м. Харкова станом на 01.01.2003 р. становить близько 39 %.

На протязі останніх 10-12 років фінансування, що виділялось із бюджету на капітальний ремонт житлового фонду, не забезпечувало нормативну потребу у відновленні та заміні конструктивних елементів і інженерного обладнання житлових будинків.

Таблиця 1.1 - Динаміка бюджетного фінансування на капітальний ремонт житлового фонду комунальної власності та ЖБК, млн.грн.

|  | 1998р. | 1999р. | 2000р. | 2001р. | 2002р. | 2003р. план |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативна потреба | 78 | 78,3 | 88,4 | 89,9 | 91,2 | 105,2 |
| Фактично профінансовано | 4,9 | 4,3 | 5,4 | 13,7 | 19,3 | 20,4 |
| % до нормативу | 6,3 | 5,5 | 6,1 | 15,2 | 21,2 | 19,4 |

Основні показники виконання ремонту житлового фонду наведені нижче в таблицях.

Таблиця 1.2 - Потреба в бюджетному фінансуванні на відновлення і заміну конструктивних елементів та інженерного обладнання житлових будинків, млн.грн.

|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006-2010 | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативна потреба | 105,2 | 110,9 | 112,1 | 578,6 | 906,8 |
| в т.ч. по комунальній власності | 88,6 | 94,3 | 95,5 | 495,6 | 774,0 |
| Першочерговий ремонт основних конструктивів | 63,0 | 73,5 | 85,4 | 455,0 | 666,9 |
| в т.ч. по комунальній власності | 57,6 | 67,5 | 78,4 | 417,8 | 621,3 |

Ремонт покрівлі

|  | Одиниця виміру |  | 2003 |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006-2010 |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 1.Загальна площа покрівлі | тис.м2 |  | 4930 |  | 5167 |  | 5223 |  | 5392* |  | х |
| в т.ч. комунальній власності | « |  | 4150 |  | 4387 |  | 4443 |  | 4612* |  | х |
| 2.План ремонту покрівель | « |  | 333 |  | 380,0 |  | 439,0 |  | 2367 |  | 3519,0 |
| ЖБК | « |  | 780 |  | 780 |  | 780 |  | 780 |  |  |
| в т.ч. комунальна власність | « |  | 295 |  | 334,7 |  | 383,8 |  | 2110 |  | 3123,5 |
| ЖБК | « |  | 38 |  | 45,3 |  | 55,2 |  | 257 |  | 395,5 |
| 3.Те ж у % від загальної площі | % |  | 7,1 |  | 7,6 |  | 8,6 |  | 45,8 |  | х |
| 4.Вартість ремонту (45грн/м2) | тис.грн |  | 15750 |  | 17730 |  | 20295 |  | 111015 |  | 164790 |
| в т.ч. комунальна власність | тис.грн |  | 13275 |  | 15062 |  | 17271 |  | 94950 |  | 140558 |
| ЖБК | « |  | 2475 |  | 2668 |  | 3024 |  | 16065 |  | 24232 |
| Заміна і ремонт ліфтів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Загальна кількість ліфтів | шт. |  | 7019 |  | 7100 |  | 7190 |  | 7505* |  | х |
| в т.ч. комунальна власність | шт. |  | 5646 |  | 5727 |  | 5817 |  | 6132 |  | х |
| ЖБК | « |  | 1373 |  | 1373 |  | 1373 |  | 1373 |  |  |
| 2.Кількість ліфтів, які відпра-цювали нормативний термін служби | шт. |  | 1418 |  | 1620 |  | 1820 |  | 2520 |  | х |
| 3.Те ж у % від загальної кільк. | % |  | 18,9 |  | 22,8 |  | 25,3 |  | 33,5 |  | х |
| 4.Кількість ліфтів, які за нака-зами Держкомохоронпраці потребують першочергової заміни | шт. |  | 33 |  | 44 |  | 55 |  | 296 |  | 428 |
| в т.ч. комунальна власність | шт. |  | 30 |  | 41 |  | 52 |  | 286 |  | 409 |
| ЖБК | « |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 10 |  | 19 |
| 5.План заміни ліфтів | шт |  | 303 |  | 353 |  | 403 |  | 1980 |  | 3039 |
| в т.ч. комунальна власність | шт. |  | 300 |  | 350 |  | 400 |  | 1970 |  | 3020 |
| ЖБК | « |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 10 |  | 19 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 6.Вартість заміни ліфтів (80 тис.грн.. 1 ліфт) | тис.грн |  | 24240 |  | 28240 |  | 32240 |  | 158400 |  | 243120 |
| в т.ч. комунальна власність | « |  | 24000 |  | 28000 |  | 32000 |  | 157600 |  | 241600 |
| ЖБК | « |  | 240 |  | 240 |  | 240 |  | 800 |  | 1520 |
| 7.Вартість першочергової заміни ліфтів-80 тис.грн.1 ліфт | тис.грн |  | 2640 |  | 3520 |  | 4400 |  | 23680 |  | 34240 |
| в т.ч. комунальна власність | “ |  | 2400 |  | 3280 |  | 4160 |  | 22880 |  | 32720 |
| ЖБК | « |  | 240 |  | 240 |  | 240 |  | 800 |  | 1520 |
| 8.Кількість ліфтів, що потре-бують капітального ремонту | шт. |  | 215 |  | 243 |  | 269 |  | 1462 |  | 2189 |
| в т.ч. комунальна власність | шт. |  | 200 |  | 228 |  | 254 |  | 1397 |  | 2079 |
| 9.Те ж у % від загальної кіл. | % |  | 3,1 |  | 3,4 |  | 3,7 |  | 19,5 |  | Х |
| 10.Вартість ремонту ліфтів (7 тис.грн. 1 ліфт) | тис.грн |  | 1505 |  | 1701 |  | 1883 |  | 10234 |  | 15323 |
| в т.ч. комунальна власність | “ |  | 1400 |  | 1596 |  | 1778 |  | 9779 |  | 14553 |
| ЖБК | « |  | 105 |  | 105 |  | 105 |  | 455 |  | 770 |
| 11.Загальна вартість заміни і ремонту ліфтів | млн.грн |  | 25745 |  | 29941 |  | 34123 |  | 168634 |  | 258443 |
| в т.ч. комунальна власність | “ |  | 25400 |  | 29596 |  | 33778 |  | 167379 |  | 256153 |
| ЖБК | « |  | 345 |  | 345 |  | 345 |  | 1255 |  | 2290 |
| . Заміна і ремонт балконів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Загальна кількість балконів | т.шт. |  | 291 |  | 295 |  | 299 |  | 317* |  | Х |
| 2.План заміни балконів | шт. |  | 54 |  | 60 |  | 65 |  | 350 |  | 529 |
| 3.Те ж у % від загальної кільк. | % |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,02 |  | 0,11 |  | Х |
| 4.Вартість заміни балконів (4,3 тис.грн. 1 балкон) | тис.грн |  | 232 |  | 258 |  | 280 |  | 1505 |  | 2275 |
| 5.План ремонту балконів | шт. |  | 411 |  | 518 |  | 686 |  | 3780 |  | 5395 |
| 6.Те ж у % від загальної кільк. | % |  | 0,14 |  | 0,17 |  | 0,23 |  | 1,19 |  | х |
| 7.Вартість ремонту балкон. (1 тис.грн. 1 балкон) | тис.грн |  | 411 |  | 518 |  | 686 |  | 3780 |  | 5395 |
| 8.Загальна вартість заміни і ремонту балконів | тис.грн |  | 643 |  | 776 |  | 966 |  | 5285 |  | 7670 |
| Заміна внутрішньобудинкових трубопроводів холодного водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Загальна протяжність трубопроводів | км |  | 4157 |  | 4357 |  | 4404 |  | 4547* |  | х |
| в т.ч. комунальна власність | км |  | 3500 |  | 3700 |  | 3747 |  | 3890 |  | х |
| ЖБК | « |  | 657 |  | 657 |  | 657 |  | 657 |  | х |
| 2.Протяжність трубопроводів, що потребують заміни | км |  | 55 |  | 62,9 |  | 72,5 |  | 396,2 |  | 586,6 |
| в т.ч. комунальна власність | км |  | 46,3 |  | 53,4 |  | 61,7 |  | 339 |  | 500,4 |
| ЖБК | « |  | 8,7 |  | 9,5 |  | 10,8 |  | 57,2 |  | 86,2 |
| 3.Те ж у % від загальної кільк. | % |  | 1,3 |  | 1,4 |  | 1,6 |  | 8,7 |  | х |
| 4.Вартість заміни трубо-проводів (70 грн./пог.м.) | тис.грн |  | 3850 |  | 4403 |  | 5075 |  | 27734 |  | 41062 |
| в т.ч. комунальна власність | « |  | 3241 |  | 3738 |  | 4319 |  | 23730 |  | 35028 |
| ЖБК | « |  | 609 |  | 665 |  | 756 |  | 4004 |  | 6034 |
| Заміна внутрішньобудинкових трубопроводів гарячого водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Загальна протяжність трубопроводів | км |  | 3148 |  | 3428 |  | 3466 |  | 3578 |  | Х |
| в т.ч. комунальна власність | км |  | 2650 |  | 2930 |  | 2968 |  | 3080 |  | Х |
| ЖБК | « |  | 498 |  | 498 |  | 498 |  | 498 |  | Х |
| 2.Протяжність трубопроводів, що потребують заміни | км |  | 47,4 |  | 57,8 |  | 63,4 |  | 347,3 |  | 515,9 |
| в т.ч. комунальна власність | км |  | 39,9 |  | 49,4 |  | 54,3 |  | 299 |  | 442,6 |
| ЖБК | « |  | 7,5 |  | 8,4 |  | 9,1 |  | 48,3 |  | 73,3 |
| 3.Те ж у % від загальної кільк. | % |  | 1,5 |  | 1,7 |  | 1,8 |  | 9,7 |  | х |
| 4.Вартість заміни трубопро-водів (70 грн./п.м.) | тис.грн |  | 3318 |  | 4046 |  | 4438 |  | 24311 |  | 36113 |
| в т.ч. комунальна власність | « |  | 2793 |  | 3458 |  | 3801 |  | 20930 |  | 30982 |
| ЖБК | « |  | 525 |  | 588 |  | 637 |  | 3381 |  | 5131 |
| Заміна каналізаційних трубопроводів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Загальна протяжність трубопроводів | км |  | 3326 |  | 3370 |  | 3406 |  | 3515* |  | х |
| в т.ч. комунальна власність | км |  | 2800 |  | 2844 |  | 2880 |  | 2989 |  | х |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| ЖБК | « |  | 526 |  | 526 |  | 526 |  | 526 |  | х |
| 2.Протяжність трубопроводів, що потребують заміни | км |  | 17,1 |  | 21,3 |  | 25,2 |  | 137,6 |  | 201,2 |
| в т.ч. комунальна власність | км |  | 14,4 |  | 18,0 |  | 21,3 |  | 117,0 |  | 170,7 |
| ЖБК | « |  | 2,7 |  | 3,3 |  | 3,9 |  | 20,6 |  | 30,5 |
| 3.Те ж у % від загальної кільк. | % |  | 0,5 |  | 0,6 |  | 0,7 |  | 3,8 |  | х |
| 4.Вартість заміни трубопро-водів (160 грн./п.м.) | тис.грн |  | 2736 |  | 3408 |  | 4032 |  | 22016 |  | 32192 |
| в т.ч. комунальна власність | « |  | 2304 |  | 2880 |  | 3408 |  | 18720 |  | 27312 |
| ЖБК | « |  | 432 |  | 528 |  | 624 |  | 3296 |  | 4880 |
| Ремонт систем центрального опалення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Загальна кількість систем центрального опалення | систем |  | 7855 |  | 8233 |  | 8322 |  | 8590* |  | х |
| в т.ч. комунальна власність | систем |  | 6613 |  | 6991 |  | 7080 |  | 7348 |  | х |
| ЖБК | « |  | 1242 |  | 1242 |  | 1242 |  | 1242 |  | х |
| 2.Кількість систем, які потре-бують ремонту | систем |  | 192 |  | 246 |  | 362 |  | 1980 |  | 2780 |
| в т.ч. комунальна власність | систем |  | 162 |  | 209 |  | 308 |  | 1694 |  | 2373 |
| ЖБК | « |  | 30 |  | 37 |  | 54 |  | 286 |  | 407 |
| 3.Те ж у % від загальної кільк. | % |  | 2,4 |  | 3,0 |  | 4,3 |  | 23,1 |  | х |
| 4.Вартість заміни і ремонту ( 10 тис.грн. 1 система) | тис.грн |  | 1920 |  | 2460 |  | 3620 |  | 19800 |  | 27800 |
| в т.ч. комунальна власність | « |  | 1620 |  | 2090 |  | 3080 |  | 16940 |  | 23730 |
| ЖБК | « |  | 300 |  | 370 |  | 540 |  | 2860 |  | 4070 |
| Ремонт фасадів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Кількість будинків, фасади яких потребують ремонту | будин. |  | 71 |  | 82 |  | 113 |  | 621 |  | 887 |
| 2.Площа фасадів, які потребу- ють ремонту | тис.м2 |  | 40,7 |  | 44,8 |  | 47,5 |  | 261 |  | 394 |
| 4.Вартість ремонту(82 грн/м2) | тис.грн |  | 3337 |  | 3674 |  | 3895 |  | 21402 |  | 32308 |
| Ремонт систем пожежогасіння і димовидалення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Загальна кількість систем ПГ і ДВ | шт. |  | 1199 |  | 1252 |  | 1265 |  | 1303* |  | х |
| в т.ч. комунальна власність | шт. |  | 933 |  | 986 |  | 999 |  | 1037 |  | х |
| ЖБК | « |  | 266 |  | 266 |  | 266 |  | 266 |  | х |
| 2.Кількість систем ПТ і ДВ, які потребують ремонту | шт. |  | 86 |  | 104 |  | 123 |  | 1014 |  | 1327 |
| в т.ч. комунальна власність | шт. |  | 67 |  | 82 |  | 97 |  | 807 |  | 1053 |
| 3.Те ж у % від загальної кільк. | % |  | 7,2 |  | 8,3 |  | 9,7 |  | 77,8 |  | х |
| 4.Вартість ремонту(19,5т.грн) | тис.грн |  | 1677 |  | 2028 |  | 2399 |  | 19773 |  | 25877 |
| в т.ч. комунальна власність | « |  | 1307 |  | 1599 |  | 1891 |  | 15736 |  | 20533 |
| ЖБК | « |  | 370 |  | 429 |  | 508 |  | 4037 |  | 5344 |
| Заміна газового обладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Загальна кількість газового обладнання | т.шт |  | 368,4 |  | 373,4 |  | 378,4 |  | 402,9* |  | х |
| в т.ч. комунальна власність | т.шт. |  | 315,5 |  | 320,5 |  | 325,5 |  | 350 |  | х |
| ЖБК | « |  | 52,9 |  | 52,9 |  | 52,9 |  | 52,9 |  | х |
| 2.Кількість газового обладнання, що потребує заміни | т.шт. |  | 2,6 |  | 3,3 |  | 5,3 |  | 28,7 |  | 39,9 |
| в т.ч. комунальна власність | т.шт. |  | 2,2 |  | 2,8 |  | 4,6 |  | 25,2 |  | 34,8 |
| ЖБК | « |  | 0,4 |  | 0,5 |  | 0,7 |  | 3,5 |  | 5,1 |
| 3.Те ж у % від загальної кільк. | % |  | 0,7 |  | 0,9 |  | 1,4 |  | 7,1 |  | х |
| 4.Вартість заміни обладнання (400 грн.) | тис.грн |  | 1040 |  | 1320 |  | 2120 |  | 11480 |  | 15960 |
| в т.ч. комунальна власність | « |  | 880 |  | 1120 |  | 1840 |  | 10080 |  | 13920 |
| ЖБК | « |  | 160 |  | 200 |  | 280 |  | 1400 |  | 2040 |
| Ліквідація промерзання зовнішніх стінових панелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Кількість квартир, що потребують ремонту | кварт. |  | 444 |  | 476 |  | 520 |  | 2719 |  | 4159 |
| в т.ч. комунальна власність | « |  | 399 |  | 431 |  | 475 |  | 2494 |  | 3799 |
| ЖБК | « |  | 45 |  | 45 |  | 45 |  | 225 |  | 360 |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
| 2.Вартість ремонту (4,5 т.грн) | тис.грн |  | 1998 |  | 2142 |  | 2340 |  | 12236 |  | 18716 |
| в т.ч. комунальна власність | « |  | 1796 |  | 1940 |  | 2138 |  | 11223 |  | 17097 |
| ЖБК | « |  | 202 |  | 202 |  | 202 |  | 1013 |  | 1619 |
| Ліквідація газових котельних |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Кількість газових котельнихякі підлягають ліквідації | шт. |  | 8 |  | 10 |  | 14 |  | 77 |  | 109 |
| 2.Вартість робіт(125 т.грн.) | тис.грн |  | 1000 |  | 1250 |  | 1750 |  | 9625 |  | 13625 |
| Відновлення роботи сушилок для рушників в будинках з циркуляційними трубопроводами гарячого водопостачання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Заміна нутрішньобудинкових ділянок трубопроводів циркуляцій-ного гарячого водопостачання |  |  |  |  |  | 21,1 |  | 23,4 |  | 113,9 | 158,4 |
| в т.ч. комунальна власність |  | « |  | - |  | 17,8 |  | 19,9 |  | 95,4 | 133,1 |
| ЖБК |  | « |  | - |  | 3,3 |  | 3,5 |  | 18,5 | 25,3 |
| 2.Вартість заміни (15 грн./ п.м.) |  | тис.грн |  | - |  | 317 |  | 351 |  | 1709 | 2377 |
| в т.ч. комунальна власність |  | « |  |  |  | 267 |  | 299 |  | 1431 | 1997 |
| ЖБК |  | « |  |  |  | 50 |  | 52 |  | 278 | 380 |
| Разом вартість робіт по розділу III |  | млн.грн |  | 63,0 |  | 73,5 |  | 85,4 |  | 455,4 | 677,3 |
| в т.ч. комунальна власність |  | « |  | 57,6 |  | 67,5 |  | 78,4 |  | 417,8 | 621,3 |
| ЖБК |  | « |  | 5,4 |  | 6,0 |  | 7,0 |  | 37,6 | 56,0 |
| Джерела фінансування: |  | « |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетне фінансування |  | « |  | 63,0 |  | 73,5 |  | 85,4 |  | 450,0 | 676,9 |

*- середнє значення показників за період 2006-2010 років.

Диспетчеризація ліфтового господарства

| Житлові будинки по вул. Астрономічній | млн. грн. | — | 0,160 | — | — | 0,160 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Додаток 2

## Утримання ветхого і аварійного житлового фонду

У складі житлового фонду, що знаходиться в комунальній власності територіальної громади м. Харкова, є житлові будинки, які відносяться до малоцінної групи будівель кінця Х1Х – ХХ сторіч, серед них 326 будинків загальною площею 75,4 тис.кв.м., в яких проживає 4.1 тис.чол. мешканців, знаходяться в аварійному стані, 1107 будинків загальною площею 238,5 тис.кв.м., в яких проживає 10,3 тис. чол.. мешканців, – в застарілому стані.

Робота з ліквідації застарілих будинків у місті проводиться у відповідності з “Основними напрямками роботи по відселенню з ветхого житлового фонду” та “Програмою відселення з застарілих будинків комунальної власності територіальної громади міста на 2003 – 2010 р.р.”. Проте проблема відселення залишається напруженою. Для відселення сімей із застарілих будинків, що знаходяться в комунальній власності територіальної громади міста, необхідно збудувати близько 350 тис.кв.м. загальної площі. У зв”язку з відсутністю джерел фінансування для будівництва житла на замовлення міськвиконкому, наявність застарілих житлових будинків у місті скорочується надто повільно. В той же час ця група будинків потребує особливих умов експлуатації.

Згідно з діючими нормативними актами застарілі житлові будівлі не підлягають капітальному ремонту. Витрати на обслуговування (у першу чергу ремонту) такого житла тим вищі, чим гірший його стан, а отже і споживчі властивості. Існуючий рівень квартирної плати ніяк не зв”язаний з витратами, необхідними для його утримання.

З метою збереження основних конструктивів таких будівель і забезпечення безпечного проживання в них необхідно щорічно передбачати в місцевих бюджетах кошти на проведення підтримуючого ремонту ветхого житла. У 2002 році на цю мету було виділено із бюджету 614 тис.грн., в бюджеті міста на 2003 р. передбачено 700 тис.грн.

Таблиця 2.1 - Витрати і джерела фінансування на утримання та ремонт ветхого і аварійного житлового фонду

|  |  | По роках |  |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006-2010 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Загальна площа ж/фонду | млн.м2 | 18,1 | 18,5 | 18,8 | 19,8* | х |
| 2.Загальна площа ветхого і аварійного ж/фонду | тис.м2 | 307 | 300 | 271 | 185* | х |
| 3.Те ж у % від загальної площі (п.1) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | % | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 0,9 | х |
| 4.Планові витрати на поточне утримання та ремонт ветхого житлового фонду | млн. грн. | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 9,1 | 15,0 |
| 5.Джерела фінансування витрат на поточне утри-мання і ремонт ветхого і аварійного ж/фонду - квартирна плата (за пільговим тарифом) - бюджетне фінансування на компенсацію втрат ЖЕП в зв’язку із застосуванням пільгового тарифу -бюджетне фінансування на підтримуючий ремонт ветхого і аварійного ж/ф | млн.грн млн.грн млн.грн | 0,4 0,4 0,7 | 0,4 0,4 1,1 | 0,4 0,4 1,2 | 2,0 2,0 6,0 | 3,2 3,2 9,0 |

*- середнє значення показників за період 2006-2010 років.

## Додаток 3

## Приймання-передача відомчого житлового фонду в комунальну власність міста

За даними інвентаризації відомчого житлового фонду у м. Харкові станом на 01.01.2003 року налічується 1917 житлових будинків загальною площею 3.0 млн.кв.м., загальною площею квартир 2,3 млн.кв.м. В їх складі 165 житлових будинків загальною площею 306 тис.кв.м., загальною площею квартир 192 тис.кв.м. належать підприємствам-банкрутам, які самоусунулись від їх утримання.

Рішенням У11 сесії ХХ1У скликання Харківської міської ради від 25.12.2002 р. до комунальної власності міста прийнято 8 відомчих житлових будинків (колишніх гуртожитків) ВАТ “ХТЗ”, загальною площею 41 тис.кв.м., які потребують реконструкції.

Таблиця 3.1 - План приймання-передачі відомчого житлового фонду в комунальну власність, витрати на ремонтно-відновлювальні роботи та джерела фінансування

|  | Одиниця виміру | Роки |  |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 2010 |  |
| 1.Кількість житлових будинків на початок року | буд. | 1917 | 1494 | 1280 | 1066* | х |
| з них підприємств-банкрутів | буд. | 165 | х | х | х | х |
| 2.Загальна площа будинків | тис.м2 | 2979,1 | 1865,9 | 1598,9 | 1331,9 | х |
| з них підприємств-банкрутів | тис.м2 | 306 | х | х | х | х |
| 3.Загальна площа квартир | тис.м2 | 2322,9 | 1538,1 | 1318,1 | 1098,1 | х |
| з них підприємств-банкрутів | тис.м2 | 192 | х | х | х | х |
| 4.План передачі в комунальну власність: |  |  |  |  |  |  |
| -житлових будинків | буд. | 423 | 214 | 214 | 1066 | 1917 |
| -загальної площі будинків | тис.м2 | 1113,2 | 267 | 267 | 1331,9 | 2979,1 |
| -загальної площі квартир | тис.м2 | 784,8 | 220 | 220 | 1098,1 | 2322,9 |
| 5.Вартість ремонтно-відновлювальних робіт на будинках,що приймаються в комунальну власність | млн.грн | 4,0 | 1,1 | 1,1 | 5,6 | 11,8 |
| 6.Вартість реконструкції колишніх гуртожитків | млн.грн | 0,3 |  |  |  | 0,3 |
| 7.Сума бюджетного фінансування на ремонт і реконструкцію прийнятого в комунальну власність ж/ф | млн.грн | 4,3 | 1,1 | 1,1 | 5,6 | 12,1 |

*- середнє значення показників за період 2006-2010 рр.

## Додаток 4

## Благоустрій та санітарна очистка житлових будинків і прибудинкових територій, підготовка житлового фонду до весняно-літнього, осінньо-зимового сезонів та до свят

Щорічно, з метою приведення житлових будинків і прибудинкових територій в належний санітарний та естетичний стан і підготовки міста до весняно-літнього сезону і травневих свят, з 1 березня до 30 квітня проводиться двомісячник по благоустрою. Протягом цього часу ліквідуються звалища побутового сміття, що створилися протягом зими, прибираються безгосподарні території, очищаються підвали, горища, технічні поверхи, вивозиться негабаритне сміття, прибирається сухостій, виконуються роботи по озелененню та комплексному благоустрою дворів з улаштуванням дитячих та спортивних майданчиків, оновлюються номерні знаки, виконується комплекс ремонтних робіт на житлових будинках, ремонтуються покрівлі, водостічні труби, вхідні двері, фасади, цоколі та ін. По закінченні двомісячника проводиться огляд-конкурс, на якому комісією визначаються кращі з районів. Аналогічний комплекс робіт проводиться напередодні святкування Дня визволення міста Харкова від німецько-фашистських загарбників - 23 серпня та Дня незалежності України.

Таблиця 4.1 - Обсяги, вартість робіт та джерела фінансування

| Види робіт | Один. виміру | Роки |  |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 2010 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Ремонт покрівлі господарсь ким способом (30 грн/м2) | тис.м2 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 61,0 | 95,2 |
|  | тис.грн | 336 | 342 | 348 | 1830 | 2856 |
| 2.Ремонт і заміна водо-стічних труб (15 грн/п.м) | тис.п/м | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 13,0 | 20,2 |
|  | тис.грн | 34,5 | 36 | 37,5 | 195 | 303 |
| 3.Ремонт фасадів (55 грн/м2) | тис.м2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 8,8 | 13,9 |
|  | тис.грн | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 484 | 764,5 |
| 4.Ремонт цоколів (2 грн/м2) | тис.м2 | 33,7 | 34,4 | 34,9 | 177,0 | 280 |
|  | тис.грн | 67,4 | 68,8 | 69,8 | 354 | 560 |
| 5.Ремонт вхідних дверей (50 грн. 1 шт.) | тис.шт. | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 6,8 | 10,7 |
|  | тис.грн | 65 | 65 | 65 | 340 | 535 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.Ремонт відмосток і водовід-водних пристроїв (30 грн/м2) | тис.м2 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 7,8 | 12,2 |
|  | тис.грн | 42 | 45 | 45 | 234 | 366 |
| 7.Ремонт асфальтового покриття (40 грн/м2) | т.м2 | 5,0 | 5,2 | 5,3 | 27,5 | 43,0 |
|  | тис.грн | 200 | 208 | 212 | 1100 | 1720 |
| 8.Комплексний благоустрій дворів (10 тис.грн.1 двір) | шт. | 60 | 60 | 70 | 300 | 490 |
|  | тис.грн | 600 | 600 | 700 | 3000 | 4900 |
| 9.Обладнання дитячих май-данчиків і куточків відпо-чинку (10 тис.грн. 1 майд.) | шт. | 78 | 80 | 82 | 420 | 660 |
|  | тис.грн | 780 | 800 | 820 | 4200 | 6600 |
| 10.Ремонт і покраска дитячих та спортивних майданчиків (500 грн. 1 майданчик) | тис.шт. | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 7,5 | 11,4 |
|  | тис.грн | 600 | 650 | 700 | 3750 | 5700 |
| 11.Санітарна очистка дворів, сходових кліток, горищ, підвалів і технічних поверхів силами двірників, прибиральниць | тис.дв. | 4,4 | 4,5 | 4,6 | 23,5 |  |
|  | тис.грн | 4950 | 5880 | 6060 | 31595 | 48486 |
| 12.Вивезення твердих побу-тових відходів(12,36 грн/м3) | тис.м3 | 185 | 188 | 191 | 1000 | 1564 |
|  | тис.грн | 2287 | 2324 | 2361 | 12360 | 19332 |
| 13.Вивезення негабаритного сміття (12,36 грн./м3) | тис.м3 | 25 | 25,5 | 26 | 135 | 211,5 |
|  | тис.грн. | 309 | 315,2 | 321,4 | 1668,6 | 2614,2 |
| 14.Ремонт дворових туалетів (200 грн. 1 туалет) | шт. | 143 | 145 | 147 | 740 | 1175 |
|  | тис.грн | 28,6 | 29 | 29,4 | 148 | 235 |
| 15.Ремонт сміттєзбірних кіосків (500 грн.1 СЗК) | шт. | 210 | 213 | 215 | 1080 | 1718 |
|  | тис.грн | 105 | 106,5 | 107,5 | 540 | 859 |
| 16.Ремонт і покраска урн, сміттєзбірників, контейнерів (10 грн. 1 урна) | тис.шт | 5,6 | 5,7 | 5,8 | 29,5 | 46,6 |
|  | тис.грн | 56 | 57 | 58 | 295 | 466 |
| 17.Заміна і обновлення но-мерних знаків (80 грн.1знак) | шт. | 460 | 465 | 470 | 2375 | 3770 |
|  | тис.грн | 36,8 | 37,2 | 37,6 | 190 | 301,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.Озеленення: - насадження дерев (8 грн. 1 дерево); - насадження чагарників (4 грн. 1 чагарник); - насадження квітів (1,1 грн.1 квітка); - засів газонів (20 гр/м2; 20 грн/кг) | тис.грн | 138,5 | 141,6 | 144 | 722,9 | 1147 |
|  | тис.шт | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 6,0 |
|  | тис.грн | 8 | 8 | 8 | 24 | 48 |
|  | тис.шт | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 9,8 | 15,4 |
|  | тис.грн | 7,2 | 7,6 | 7,6 | 39,2 | 61,6 |
|  | тис.шт | 43,4 | 44,4 | 45,1 | 232,1 | 365,0 |
|  | тис.грн | 47,7 | 48,8 | 49,6 | 255,3 | 401,4 |
|  | га | 18,9 | 19,3 | 19,7 | 101,1 | 156,0 |
|  | тис.грн | 75,6 | 77,2 | 78,8 | 404,1 | 636 |
| 19.Обрізка сухостою (10 грн.1 дерево) | шт | 4500 | 5000 | 5500 | 30000 | 45000 |
|  | тис.грн | 45 | 50 | 55 | 300 | 450 |
| 20.Придбання контейнерів, сміттєзбірників(300 грн/шт.) | шт | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | 8000 |
|  | тис.грн. | 300 | 300 | 300 | 1500 | 2400 |
| 21.Завезення піску на дитячі гральні майданчики (40 грн/м3) | м3 | 865 | 880 | 900 | 4600 | 7245 |
|  | тис.грн. | 34,6 | 35,2 | 36 | 184 | 289,8 |
| Разом вартість робіт | тис.грн | 11109 | 12184 | 12601 | 64991 | 100884 |
| Джерела фінансування : |  |  |  |  |  |  |
| -квартирна плата | тис.грн | 5626 | 5981 | 6084 | 33095 | 50786 |
| -бюджетні кошти | тис.грн | 5483 | 6203 | 6517 | 31896 | 50098 |

## Додаток 5

## Енергозбереження в житловому фонді

Оснащення наявного житлового фонду засобами обліку споживання води і теплової енергії.

Державною “Програмою реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2002-2005 роки та на період до 2010 року”, схваленою постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2002 р. № 139, у першу чергу передбачається виконання “Програми поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку витрачання та регулювання споживання води і теплової енергії”, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.1995 р. № 947, із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.1998 р. № 1657. Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2002 р. № 1957 термін виконання програми продовжено до 2007 р.

У зв”язку з тим, що зазначена вище Програма з моменту її затвердження не забезпечувалась відповідним цільовим фінансуванням з Державного бюджету, як це передбачалось, встановлення лічильників протягом 1996-2002 р.р. здійснювалось лише за рахунок власних коштів житлово-експлуатаційних підприємств та за рахунок коштів мешканців в значно менших обсягах, ніж передбачено Програмою.

Необхідно констатувати, що відсутній реальний механізм стимулювання ресурсозбереження і його фінансування. Відсутня чіткість у визначенні відповідальності за придбання й установку приладів регулювання та обліку споживання води і теплової енергії в житловому фонді, умов фінансування і меж обслуговування.

Питання впровадження ресурсоенергозберігаючих технологій у житловому фонді вирішується за рахунок коштів житлово-експлуатаційних організацій та самих мешканців. У 2001 – 2002 роках було встановлено будинкових приладів обліку споживання холодної води – 159 од., теплової енергії – 184 од., гарячої води – 13 од. Всього, станом на 01.01. 2003 року, житловий фонд обладнаний будинковими приладами обліку холодної води – 612 од., гарячої води – 22 од., теплової енергії – 215 од.

Як бачимо, темп встановлення будинкових приладів обліку дуже повільний. Але треба зазначити, що з кінця 1990-х років спостерігається щвидке зростання встановлення квартирних приладів обліку (за 2002 рік встановлено близько 30 тис. По холодній воді, 27 тис. По гарячій). Саме квартирний облік споживання ресурсів є найбільш економічно обумовленим.

Таблиця 5.1 - Холодне водопостачання

|  | Кількість | В т.ч. 5 поверхів і вище |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Кількість будинків, які мають централізоване холодне водопостачання | 3963 | 2678 |
| 2.Фактично оснащено будинків засобами обліку | 612 | 540 |
| 1 | 2 | 3 |
| 3.Підлягає оснащенню всього | 3351 | 2138 |
| у тому числі по роках: |  |  |
| 2003 | 712 | 712 |
| 2004 | 713 | 713 |
| 2005 | 713 | 713 |
| 2006 | 607 | 0 |
| 2007 | 606 | 0 |

Таблиця 5.2 - Гаряче водопостачання

|  | Кількість | В т.ч. 5 поверхів і вище |
| --- | --- | --- |
| 1.Кількість будинків, які мають централізоване гаряче водопостачання | 2310 | 2163 |
| 2.Фактично оснащено будинків засобами обліку | 22 | 21 |
| 3.Підлягає оснащенню всього | 2288 | 2142 |
| у тому числі по роках: |  |  |
| 2003 | 714 | 714 |
| 2004 | 714 | 714 |
| 2005 | 714 | 714 |
| 2006 | 73 | 0 |
| 2007 | 73 | 0 |

Таблиця 5.3 – Центральне опалення

|  | Кількість | В т.ч. 5 поверхів і вище |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Кількість будинків, які мають централізоване теплопостачання | 3529 | 2710 |
| 2.Фактично оснащено будинків засобами обліку | 215 | 215 |
| 3.Підлягає оснащенню всього | 3314 | 2495 |
| у тому числі по роках: |  |  |
| 2003 | 831 | 831 |
| 2004 | 832 | 832 |
| 1 | 2 | 3 |
| 2005 | 832 | 832 |
| 2006 | 410 | 0 |
| 2007 | 409 | 0 |

Таблиця 5.4 - Потреба в фінансуванні на оснащення будинків засобами обліку млн. .грн.

|  | Сума, млн. грн. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Разом |
| 1. Холодне водопостачання | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 6,6 |
| 2. Гаряче водопостачання | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 0,7 | 0,7 | 22,7 |
| 3. Центральне опалення | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 4,1 | 4,1 | 33,1 |
| Потреба в фінансуванні | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 6,0 | 6,0 | 62,4 |

Таблиця 5.5 - Впровадження інших енергозберігаючих заходів у житловому фонді

|  | Один. виміру | По роках |  |  |  | Разом витрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 2010 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Утеплення житлового фонду (остіклення сходових кліток, ремонт і заміна віконних і двірних заповнень, встановлення пружин та ін.) | будин. | 7461 | 7561 | 7682 | 7803-8287 | х |
|  | млн.грн | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 40 | 59,5 |
| 2.Утеплення внутрішньо-будинкових трубопроводів: | км | 40 | 60 | 80 | 264 | х |
|  | млн.грн | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 78,1 | 13,5 |
| у т.ч. холодного водопостачання | км | 10 | 15 | 20 | 40 | х |
|  | млн.грн | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 1,2 | 2,55 |
| гарячого водопостачання | км | 10 | 15 | 20 | 30 | х |
|  | млн.грн | 0,3 | 0,45 | 0,6 | 0,9 | 2,25 |
| центрального опалення | км | 20 | 30 | 40 | 200 | х |
|  | млн.грн | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 6,0 | 8,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3.Закриття підвалів, горищ на надійні запори | шт | 1500 | 1585 | 1610 | 4000 | х |
|  | млн.грн. | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,11 | 0,23 |
| 4.Ремонт електрощитових і винесення їх із техпідпіль | шт | 502 | 510 | 520 | 2500 | х |
|  | млн. грн | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,78 | 1,26 |
| 5.Встановлення лічильників складного обліку електроенер. | шт | 40 | 140 | 150 | 500 | х |
|  | млн. грн | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,13 | 0,22 |
| 6.Відновлення украдених квартирних електролічильників, розміщених на сходов. клітках | тис. шт | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 20,0 | х |
|  | млн. грн | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 3,0 | 4,2 |
| 7.Забезпечення оптимальної кількості і потужності електро ламп для освітлення сходових кліток | тис. шт | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 80,0 | х |
|  | млн. грн | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,04 | 0,063 |
| 8.Встановлення діодних збірок в ланцюгах внутрішнього освітлення | шт | 200 | 250 | 160 | 1000 | х |
|  | млн. грн | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,015 | 0,026 |
| 9.Впровадження енергозберіга ючої системи освітлення сходових кліток | шт | 520 | 1040 | 2040 | 72000 | х |
|  | млн. грн | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,72 | 1,07 |
| Разом витрат | млн. грн | 7,27 | 9,05 | 10,85 | 53,14 | 80,31 |

## Таблиця 5.6 – Впровадження автоматизованих систем споживання енергоресурсів

| 1. Житловий будинок по вул. Астрономічній, 35 | тис. грн. | — | 88,0 | — | — | 88,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. В кожному районі по дві системи | тис. грн. | — | 260,0 | 260,0 | 1820,0 | 2340,0 |
| Разом витрати | млн. грн | — | 0,3 | 0,3 | 1,8 | 2,4 |

## 5.7. Для впровадження нових підходів в вирішенні питань енергозбереження в житлово – комунальному господарстві розродити наступні організаційно – нормативні документи:

- положення про умови створення загально будинкового обліку споживання енергоресурсів;

- положення про співробітництво з організаціями – постачальниками у разі впровадження загально будинкового розрахунку за спожиті енергоресурси;

- нормативний документ про механізм повернення взаємних коштів на придбання та встановлення приладів обліку споживання енергоресурсів та технічних засобів системи;

- положення про адміністративно - відповідальну структуру за роботи по  впровадженню загально будинкового обліку споживання енергоресурсів.

## 5.8 Проводити широке інформування населення про економічну доцільність впровадження загально будинкового обліку споживання енергоресурсів.

## Додаток 6

## Закриття під’їздів багатоквартирних житлових будинків і передача їх на зберігання мешканцям

Закриття під’їздів багатоквартирних будинків сприяє залученню на добровільних засадах мешканців до участі в забезпеченні зберігання інженерного обладнання житлових будинків, енергозбереженні, продовженні міжремонтних термінів, підтримуванні санітарного порядку і створенні комфорту в під’їздах, запобіганні квартирних крадіжок.

Робота по закриттю під’їздів у місті здійснюється у відповідності з “Положенням про підготовку і втілення програми закриття під’їздів житлових будинків і передачу їх на зберігання мешканцям”, затвердженим рішенням виконкому Харківської міської ради від 12.08.1998 р. № 809.

Робота по закриттю під’їздів триває з 1998 року по двох напрямках:

- в житлових будинках 9-ти і більше поверхів виконується ремонт під’їзду, обладнується або добудовується приміщення для доглядачів і здається під’їзд під охорону мешканцям;

- в житлових будинках нижче 9-ти поверхів виконується ремонт під’їзду, ремонт або заміна вхідних дверей, встановлюється кодовий замок.

Таблиця 6.1 - Показники по впровадженню охорони під’їздів станом на 01.01.2003 року

| Показники | Один. виміру | Всього | в т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Комуна-льна власність | ЖБК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Здача будинків під охорону мешканцям |  |  |  |  |
| 1.1.Передбачено програмою закриття під’їздів | Будинків | 1626 | 1336 | 290 |
|  | під’їздів | 5533 | 4500 | 1033 |
| 1.2.Закрито і охороняється | Будинків | 1426 | 1161 | 265 |
|  | під’їздів | 3816 | 3061 | 755 |
|  | % | 69 | 68 | 73 |
| 1.3.Підлягає закриттю | Будинків | 200 | 175 | 25 |
|  | під’їздів | 1717 | 1439 | 278 |
| 1.4.Підлягає закриттю з урахуванням приймання відомчого житлового фонду у комунальну власність до 2010 року |  |  |  |  |
|  | Будинків | 555 | 530 | 25 |
|  | під’їздів | 2782 | 2504 | 278 |
| 2.Встановлення кодових замків |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1.Передбачено програмою встановлення кодових замків | Будинків | 1666 | 1442 | 224 |
|  | під’їздів | 7847 | 6820 | 1027 |
| 2.2.Закрито кодовими замками | Будинків | 293 | 275 | 18 |
|  | під’їздів | 1157 | 1101 | 56 |
|  | % | 14,7 | 16,1 | 5,5 |
| 2.3.Підлягає закриттю кодовими замками | Будинків | 1373 | 1167 | 206 |
|  | під’їздів | 6690 | 5719 | 971 |
| 2.4.Підлягає закриттю кодовими замками з урахуванням приймання відомчого житлового фонду в комунальну власність |  |  |  |  |
|  | Будинків | 1758 | 1552 | 206 |
|  | під’їздів | 8230 | 7259 | 971 |

Таблиця 6.2 - Програма закриття під’їздів на 2003-2010 р.р., витрати на втілення програми та джерела фінансування

|  | Одинвиці виміру | Роки |  |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006-2010 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.Здача будинків під охорону мешканцям |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.План закриття під’їздів і здачі їх під охорону мешканцям, | під”ї-здів | 434 | 434 | 434 | 1480 | 2782 |
| у т.ч. комунальна власність | " | 400 | 400 | 400 | 1304 | 2504 |
| ЖБК | “ | 34 | 34 | 34 | 176 | 278 |
| 1.2.Обладнання приміщень для доглядачів | під”ї-здів | 120 | 120 | 120 | 391 | 751 |
| в т.ч. комунальна власність | " | 120 | 120 | 120 | 391 | 751 |
| ЖБК | “ | — | — | — | — | — |
| 1.3.Витрати на обладнання при-міщень для доглядачів (1 тис.грн. на під’їзд) (50% мешканці,50%кв/пл.), | тис грн. | 120 | 120 | 120 | 391 | 751 |
| у т.ч. комунальна власність | “ | 120 | 120 | 120 | 391 | 751 |
| ЖБК | “ | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.4.Добудова приміщень для доглядачів у відповідності з проектом, | під’їз-дів | 314 | 314 | 314 | 1089 | 2031 |
| у т.ч. комунальна власність | " | 280 | 280 | 280 | 913 | 1753 |
| ЖБК | “ | 34 | 34 | 34 | 176 | 278 |
| 1.5.Витрати на добудову при-міщень ,(5 тис.грн.на 1 під” їзд), | тис. грн. | 1570 | 1570 | 1570 | 5444 | 10154 |
| у т.ч.комунальна власність(70%) | “ | 1400 | 1400 | 1400 | 4564 | 8764 |
| ЖБК (100 %) | “ | 170 | 170 | 170 | 880 | 1390 |
| 1.6.Витрати на ремонт під’їзд (4 тис.грн. на 1 під”їзд) (бюджет), | тис. грн. | 1736 | 1736 | 1736 | 5920 | 11128 |
| у т.ч. комунальна власність | “ | 1600 | 1600 | 1600 | 5216 | 10016 |
| ЖБК | “ | 136 | 136 | 136 | 704 | 1112 |
| 1.7.Кількість доглядачів упід’їздах, що охороняються, | чол. | 16132 | 17868 | 19604 | 23444 | х |
| у т.ч. комунальна власність | “ | 13044 | 14644 | 16244 | 19644 | х |
| ЖБК | “ | 3088 | 3224 | 3360 | 3780 | х |
| 1.8.Витрати на утримання доглядачів за рахунок добро-вільних внесків мешканців (4 чол. на під”їзд, 185 грн. в місяць) | тис. грн. | 35813 | 39667 | 43521 | 260006 | 379007 |
| в т.ч. комунальна власність | “ | 28958 | 32510 | 36062 | 218048 | 315578 |
| ЖБК | “ | 6855 | 7157 | 7459 | 41958 | 63429 |
| 11.Встановлення кодових замків |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.План закриття під”їздів з допомогою кодових замків, | під”ї-здів | 1025 | 1025 | 1025 | 5155 | 8230 |
| у т.ч. комунальна власність | “ | 910 | 910 | 910 | 4529 | 7259 |
| ЖБК | “ | 115 | 115 | 115 | 626 | 971 |
| 2.2.Витрати на ремонт і заміну вхідних дверей (200 грн. на1 двері, бюджет) | тис. грн.. | 205 | 205 | 205 | 1031 | 1646 |
| у т.ч. комунальна власність | “ | 182 | 182 | 182 | 906 | 1452 |
| ЖБК | “ | 23 | 23 | 23 | 125 | 194 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3.Витрати на встановлення кодових замків (275грн. на 1 замок, бюджет), | тис. грн.. | 282 | 282 | 282 | 1417 | 2263 |
| у т.ч. комунальна власність | “ | 250 | 250 | 250 | 1245 | 1995 |
| ЖБК | “ | 32 | 32 | 32 | 172 | 268 |
| Разом витрат, | млн. грн. | 39,7 | 43,6 | 47,4 | 274,2 | 404,9 |
| у т.ч. комунальна власність | “ | 32,5 | 36,1 | 39,6 | 230,4 | 338,6 |
| ЖБК | “ | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 43,8 | 66,3 |
| Джерела фінансування: |  |  |  |  |  |  |
| -добровільні внески мешканців | “ | 35,9 | 39,7 | 43,6 | 260,2 | 379,4 |
| в т.ч. комунальна власність | “ | 29,0 | 32,6 | 36,1 | 218,2 | 315,9 |
| ЖБК | “ | 6,9 | 7,1 | 7,5 | 42,0 | 63,5 |
| -квартирна плата(внески ЖБК) | “ |  |  |  |  |  |
| в т.ч. комунальна власність | “ | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,2 | 0,38 |
| ЖБК | “ |  |  |  |  |  |
| -бюджетні кошти | “ | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 13,81 | 25,18 |
| в т.ч. комунальна власність | “ | 3,43 | 3,43 | 3,43 | 11,93 | 22,22 |
| ЖБК | “ | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1,88 | 2,96 |

## Додаток 7

## Сприяння створенню і розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)

Створення ОСББ є одним з найбільш ефективних способів захисту прав власників, їх впливу на якість і вартість житлово-комунальних послуг. Створення ОСББ дає можливість забезпечити умови для залучення додаткових джерел фінансування для обслуговування і ремонту житла.

Але колективна відповідальність мешканців багатоквартирних будинків за якість житлово-комунального обслуговування шляхом створення ОСББ в місті впроваджується повільно.

Створення ОСББ до цього часу стримувалось наявністю значної кількості проблем як при реєстрації, так і в процесі їх функціонування, та відсутністю необхідних нормативно-правових актів для вирішення цих проблем.

Можна констатувати, що при наявності загальної законодавчої бази (Закон України “Про об”єднання співвласників багатоквартирного будинку” від 29.11.2001 р. № 2866-111, Постанова Кабінету Міністрів України “Про реалізацію Закону України “Про об”єднання співвласників багатоквартирного будинку” від 11.10.2002 р. № 1521, інші положення), при привабливісті процесу самостійного розпорядження коштами мешканцями будинку, процес створення ОСББ дедалі поступово перестає викликати їх практичний інтерес. Основними причинами цього слід вважати негативні стереотипи населення щодо змін форми управління житловим будинком, слабкої інформованості населення щодо можливих переваг створення ОСББ та свавілля чиновників вже під час функціонування ОСББ.

Істотним стримуючим фактором створення ОСББ була і залишається неврегульованість питання участі колишнього власника будинку в проведені першого, після приватизації квартир, капітального ремонту будинку, як це передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.92 р. № 572.

При передачі житлового комплексу на баланс ОСББ не врегульована передача допоміжних приміщень, які згідно із законодавчими актами належать об’єднанню, а фактично колишнім власником здаються в оренду.

Фінансовий стан ОСББ ускладнюється несвоєчасним фінансуванням пільг і субсидій.

Станом на 01.01.2003 року у місті зареєстровано 75 ОСББ, з яких 43 ведуть самостійну господарсько-фінансову діяльність, з них у 28 будинках перший після приватизації капітальний ремонт колишнім власником не виконувався, у 27 будинках не впроваджена охорона 81 під’їзду, у 34 будинках не встановлені прилади регулювання та обліку споживання енергоресурсів.

Сприяння місцевих органів влади становленню ОСББ повинно передбачати наступне:

- спрощення і здешевлення процедури реєстрації ОСББ;

- надання можливості ОСББ отримати фінансування із місцевих бюджетів на проведення першого після його створення капітального ремонту будинку залежно від технічного стану;

- надання фінансової допомоги для проведення робіт по обладнанню під’їздів і впровадженню їх охорони;

- надання фінансової допомоги для оснащення будинку приладами обліку регулювання і споживання енергоресурсів;

- надання податкових пільг в межах компетенції місцевих органів влади.

Створення ОСББ у процесі будівництва і приймання-передачі відомчого житла в комунальну власність повинна увійти в постійну практику роботи органів місцевого самоврядування.

Виділення земельних ділянок в загальну дольову власність членів ОСББ дозволить залучити за рахунок їх комерційного використання додаткові джерела фінансування на обслуговування і ремонт житла.

Практична робота по створенню ОСББ повинна здійснюватись відповідно доЗакону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”, який визначає правові та організаційні засади створення, функціонування, реорганізації та ліквідації ОСББ, захисту їх прав та виконання обов’язків щодо спільного утримання багатоквартирних будинків, а також відповідно до постанови Кабінету Міністрів України постанову від 11.10.2002 р. № 1521 “Про реалізацію Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”.

Прийняті нормативно-правові акти при наявності фінансової підтримки з боку органів місцевого самоврядування та інформованості населення про переваги ОСББ сприятимуть більш активному їх створенню.

Таблиця 7.1 - Прогноз створення ОСББ, витрати та джерела фінансування

|  | Один-иці виміру | По роках |  |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006-2010 |  |
| 1.Прогнозується створення ОСББ | шт. | 52 | 60 | 65 | 350 | 527 |
| 2.Витрати на підготовку документів для державної реєстрації: | т. грн. | 94,8 | 109,3 | 118,5 | 637,3 | 959,9 |
| -виготовлення опису земельних ділянок | будин. | 52 | 60 | 65 | 350 | 527 |
| (185,28 грн.-акт встановл.меж земельної ділянки; 128 грн.- грошова оцінка земельної ділянки) | т.грн. | 16,3 | 18,8 | 20,4 | 109,6 | 165,1 |
| -виготовлення технічних паспортів | шт. | 52 | 60 | 65 | 350 | 527 |
| (0,208 грн/м2, 1 будинок 3,5 тис. м2) | т.грн. | 37,9 | 43,7 | 47,3 | 254,8 | 383,7 |
| -завірення копій документів, що встановлюють право на володіння будинком(квартирою) кожного власника | влас-ників | 2860 | 3300 | 3575 | 19250 | 28985 |
| (6 грн.за 1 копію) | т.грн. | 17,2 | 19,8 | 21,5 | 115,4 | 173,9 |
| -реєстрація в міському БТІ та облстатуправлінні | шт.. | 52 | 60 | 65 | 350 | 527 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| (450 грн. на 1 ОСББ) | т.грн. | 23,4 | 27 | 29,3 | 157,5 | 237,2 |
| 3.Обладнання будинків засобами обліку та регулювання енергоресурсів: | т.грн. | 1870 | 1320 | 1430 | 7700 | 11594 |
| -холодної води | шт.. | 52 | 60 | 65 | 350 | 527 |
| (вартість 1 лічильника 2 тис.грн..) | т.грн. | 104 | 120 | 130 | 700 | 1054 |
| -гарячої води | шт.. | 52 | 60 | 65 | 350 | 527 |
| (вартість 1 лічильника 10 тис. грн..) | т.грн. | 520 | 600 | 650 | 3500 | 5270 |
| -теплової енергії | шт.. | 52 | 60 | 65 | 350 | 527 |
| (вартість 1 лічильника 10 тис.грн..) | т.грн. | 520 | 600 | 650 | 3500 | 5270 |
| 4.Проведення першого після передачі на баланс капітального ремонту будинку | буд. | 80 | 60 | 65 | 350 | 555 |
| (50 тис.грн. на 1 будинок) | т.грн | 4000 | 3000 | 3250 | 17500 | 27750 |
| 5.Впровадження охорони під”їздів | т.грн.. | 205,1 | 111,8 | 124 | 649,9 | 1090,8 |
| -обладнання приміщень для доглядачів | шт. | 13 | 7 | 7 | 40 | 67 |
| (1 тис.грн. за 1 під”їзд | т.грн | 13 | 7 | 7 | 40 | 67 |
| -добудова приміщень відповідно до проекту | шт. | 31 | 16 | 18 | 93 | 158 |
| (5 тис. грн.. на 1 під”їзд) | т.грн | 155 | 80 | 90 | 465 | 790 |
| -встановлення кодових замків | шт. | 135 | 90 | 98 | 527 | 850 |
| (275 грн. 1 замок) | т.грн | 37,1 | 24,8 | 27 | 144,9 | 233,8 |
| 6.Проведення експерименту по впровадженню автоматизованих систем обліку споживання енергоресурсів ОСББ “Альма-центр” | т.грн | 52,0 |  |  |  | 52,0 |
| 7.Рекламна та інформаційна робота | т.грн | 58,5 | 50 | 50 | 250 | 408,5 |
| Разом витрат | млн.грн | 5,5 | 4,6 | 5,0 | 26,8 | 41,9 |
| Джерела фінансування: |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетні кошти | млн. грн. | 5,5 | 4,6 | 5,0 | 26,8 | 41,9 |

## Додаток 8

## Зведені показники фінансування напрямів реформування житлового господарства м. Харкова (млн. грн)

| Найменування заходів | Роки |  |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006-2010 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капітальний ремонт і заміна конструктивних елементів та інженерного обладнання житлових будинків комунальної власності та ЖБК, у т. ч. джерела фінансування: | 63,0 | 73,5 | 85,6 | 455,0 | 677,1 |
| – бюджетні кошти | 63,0 | 73,5 | 85,6 | 455,0 | 677,1 |
| Утримання ветхого і аварійного житлового фонду у т. ч. джерела фінансування: | 1,7 | 2,1 | 2,1 | 9,1 | 15,0 |
| - квартирна плата (за пільговими тарифами) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,0 | 3,2 |
| - бюджетне фінансування на компенсацію втрат ЖЕП у зв’язку з застосуванням пільгового тарифу | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 2,0 | 3,2 |
| - бюджетне фінансування на підтримуючий ремонт ветхого і аварійного житлового фонду | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 6,0 | 9,0 |
| Приймання-передача відомчого житлового фонду в комунальну власність, у т. ч. джерела фінансування: | 4,3 | 1,1 | 1,1 | 5,6 | 12,1 |
| – бюджетне фінансування | 4,3 | 1,1 | 1,1 | 5,6 | 12,1 |
| Благоустрій та санітарна очистка житлових будинків і прибудинкових територій, підготовка житлового фонду до весняно-літнього сезону та до свят у т. ч. джерела фінансування: | 11,1 | 12,2 | 12,6 | 65,0 | 100,9 |
| – квартирна плата | 5,6 | 6,0 | 6,1 | 33,1 | 50,8 |
| – бюджетне фінансування | 5,5 | 6,2 | 6,5 | 31,9 | 50,1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оснащення будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 12,0 | 62,4 |
| Впровадження енергозберігаючих заходів | 7,27 | 9,05 | 10,85 | 53,14 | 80,31 |
| Програма закриття під’їздів багатоквартирних житлових будинків, у т. ч. джерела фінансування: | 39,7 | 43,6 | 47,4 | 274,2 | 404,9 |
| – добровільні внески мешканців | 35,9 | 39,7 | 43,6 | 260,2 | 379,4 |
| – квартирна плата | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,2 | 0,38 |
| – бюджетні кошти | 3,79 | 3,79 | 3,79 | 13,81 | 25,18 |
| Сприяння створенню ОСББ у т. ч. джерела фінансування: | 5,5 | 4,6 | 5,0 | 26,8 | 41,9 |
| – бюджетні кошти | 5,5 | 4,6 | 5,0 | 26,8 | 41,9 |
| Підготовка кадрів | 0,94 |  |  | 1,7 | 2,64 |
| Всього | 150,31 | 163,25 | 181,75 | 904,34 | 1399,45 |

## Додаток 9

## Основні завдання для реалізації програми реформування системи теплопостачання м. Харкова

| Завдання | Зміст заходу | Очікуваний результат | Термін виконання | Виконавці | Фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Підвищення надійності та ефективності роботи системи централізованого теплопостачання | а) Розробка проекту реконструкції системи централізованого теплопостачання | Проект реконструкції системи централізованого теплопостачання | 23.04.03-31.12.03 | компанія “Parsons Energy and Chemicals Group” | Агентство по торгівлі і розвитку США 535 000 дол. США (грант) |
|  | б) Реконструкція системи централізованого теплопостачання м. Харкова | Зменшення втрат теплової енергії і втрат теплоносія, максимальна утилізація теплової енергії, що виробляється ТЕЦ-5, підвищення надійності СЦТ | Початок реалізації програми 2004-2005 рр. | КП „ХТМ”, залучені фірми та організації | За умов інвестування з загальної суми в 200 млн. дол. США, фінансування української сторони визначено на рівні 20 % від указаної суми (40 млн. дол. США) |
|  | Провести експеримент щодо зміни структури теплопостачаючих організацій (на базі теплового району об’єднання „Хартрон” | Впровадження ринкових відношень між різними теплопостачаючими організаціями і споживачами; антимонополізація роботи СЦТ. При виконанні міроприємств щодо підвищення ефективності на цьому і інших джерелах, зниження тарифу на теплову енергії і поліпшення збору платежів. | 2005-2006 рр. | КП „ХТМ”, Міськвиконком | Бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Розробка пілотного проекту геоінформаційної системи централізованого теплопостачання (на прикладі району, джерелом теплопостачання якого являється котельня об’єднання „Хартрон” | Підвищення ефективності роботи СЦТ за рахунок оперативного вирішення питань організації, планування, управління, економіки зниження тарифу на теплову енергію за рахунок економії матеріально – технічних, енергетичних і, особливо трудових (ІТП) ресурсів. | 2004-2006 рр. | КП „ХТМ”, Харківська державна академія міського господарства | На умовах договору про научно-технічне співробітництво (2004 р.); КП „ХТМ” – 10 000 грн. – 2005 р. |
|  | Проведення першочергових міроприємств для підвищення надійності і ефективності СЦТ ( які не будуть включені в проект реконструкції). | Підвищення ефективності, довговічності та надійності СЦТ | 2003-2007 рр. | КП „ХТМ” | КП „ХТМ” |

Заходи розроблені на основі даних КП „ХТМ” додаються *

* Першочергові технічні заходи, щодо підвищення надійності та ефективності СЦТ м. Харкова

| Найменування | Одиниці виміру | Період |  |  |  |  | Всього | Економічна ефективність від впровадження |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |  |  |
| 1. Заміна трубопроводів на предізольовані в пенополіуретановій оболонці Затрати на впровадження | км тис. грн. | 23,53 | 47,4 | 75,3 | 82,2 | 91,57 | 320 254200 | 77830 |
| 2. Заміна трубопроводів ГВП на предізольовані в пенополіуретановій оболонці Затрати на впровадження | км тис. грн. | 15,15 | 18,85 | 34 | 39 | 43 | 150 26100 | 28098 |
| 3. Впровадження електроприводів на об’єктах Затрати на впровадження | шт. тис. грн. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 2695 | 6125 |
| 4. Ліквідація вбудованих котелень Затрати на впровадження | шт. тис. грн. | 9 | 13 | 15 | 18 | 25 | 80 12000 | 15900 |
| 5. Реконструкція вбудованих котелень з заміною обладнання Затрати на впровадження | шт. тис. грн. | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 71 16000 | 2013 |
| 6. Встановлення вузлів комерційного обліку енергії, що споживається: теплолічильників в житлових будинках; ретуляторів температури; теплолічильників Затрати на впровадження | шт. << << тис. грн. | 1923 313 132 | 1923 313 131 | 1610 | 1610 | 1783 | 8849 626 263 64045,4 | 94666,5 |